


SCHEMA CONTRATTO NOLO A CALDO                                                                              

^^^^^^^^^^^^^^^^

Oggetto del contratto: affidamento del servizio di nolo a caldo, per lo svolgimento delle attività di manutenzione su fossi demaniali ricadenti nel comprensorio Consortile, eseguite in economia in amministrazione diretta.
^^^^^^^^^^^^^^

L’anno ----------------------------------------, presso la sede del Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina
TRA

Il Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina con sede legale in Via del Fiore n.14, 01021 Acquapendente (VT) Rieti, rappresentato dal ---------------------------------- 

E

L’Impresa ----------------------------;
Risultata aggiudicataria della gara informale/manifestazione di interesse ai sensi art. 50 comma 1 lett.b) D.Lgs n. 36/2023, per affidamento del servizio di nolo a caldo, per lo svolgimento delle attività di manutenzione su fossi demaniali ricadenti nel comprensorio Consortile, eseguite in economia in amministrazione diretta, come da Verbale di apertura delle offerte e aggiudicazione del -------------, approvato con Delibera del Comitato Esecutivo ---------------, che del presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

PREMESSO

CHE il Consorzio ai sensi del R.D. n.215 del 1933 deve provvedere, per il raggiungimento dei fini istituzionali, quali la difesa del suolo e la salvaguardia dal rischio idrogeologico del territorio, all’esecuzione delle attività manutentorie della rete scolante e delle proprie pertinenze ricadenti nel Comprensorio Consortile, in economia, sia direttamente attraverso il personale dipendente ed i mezzi d’opera in proprietà, che ricorrendo al noleggio, a freddo ed a caldo, di alcune specifici mezzi d’opera e per il trasporto;
CHE per eseguire dette attività è stato necessario avvalersi di mezzi meccanici specifici con nolo a caldo, procedura che consente al Consorzio notevoli risparmi ed economie, con ampliamento della gamma delle macchine d’opera senza spese di investimento e di ammortamento, peraltro finanziariamente non giustificate e sostenibili visto l’uso non continuativo delle macchine;
CHE l’avviso esplorativo riferito alle attrezzature di cui al GRUPPO n.---- è stato regolarmente pubblicato all’Albo consortile e nel sito istituzionale del Consorzio per almeno ----------gg, ossia dal ---------------------------;
CHE entro il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di interesse fissato al --------------------- sono pervenute:

· n.---------manifestazioni di interesse per il GRUPPO n.-----;
CHE in data _______________ con verbale redatto dal RUP ------------------------ debitamente assistito dal ------------------- e dal Resp. -------------------------, si è proceduto alla verifica documentale delle istanze di interesse pervenute secondo quanto previsto dall’avviso esplorativo, risultando ammesse le seguenti Ditte:

· GRUPPO n.---: ---------------------------------;

CHE in data --------------------- si è proceduto all’invio simultaneo tramite pec delle lettere di invito per la successiva procedura per l’affidamento del servizio di nolo a caldo a tutte le Ditte ammesse, precisamente Invito GRUPPO n.1  prot. ______________;
CHE entro la scadenza prevista dalla procedura di gara del ----------------- ore 13,00 sono pervenuti al Consorzio i suddetti plichi:

· GRUPPO ----: -------------------------------;

CHE constatata la regolarità delle formali operazioni preliminari, il giorno -----------------------alla presenza del RUP Dott. Vincenzo Gregori debitamente assistito dal --------------------------- e dal -------------------------, si è proceduto alla verifica delle offerte, di cui all’affidamento di che trattasi,  ed espletate le dette formalità si è rilevato che la migliore offerta è risultata quella presentata dalla Impresa -----------------------, risultando con un ribasso del ----------------- provvisoriamente aggiudicataria (vedi documento “Verbale di apertura delle offerte ed aggiudicazione del ------------------- relativo all’affidamento del servizio di nolo a caldo per lo svolgimento delle attività di manutenzione su fossi demaniali ricadenti nel comprensorio Consortile, eseguite in economia in amministrazione diretta -  GRUPPO-----, -Procedura ai sensi art. 50 comma 1 lett.b) D.Lgs n. 36/2023”);
CHE con  la richiamata Delibera del ----------------------------, sono state approvate le risultanze del Verbale di apertura delle offerte ed aggiudicazione del ----------------- succitato;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Per provvedere alla esecuzione dell’affidamento del servizio di nolo a caldo di mezzi meccanici per lo svolgimento delle attività di manutenzione su fossi demaniali ricadenti nel comprensorio Consortile, eseguite in economia in amministrazione diretta, tra il sottoscritto ----------------------------------, in qualità di Rappresentante legale del Consorzio e l’Impresa -----------------------, rappresentata dal Sig. -----------------, nato a -----------------, si addiviene alla stipulazione del presente atto.

ART.1 – L’Impresa si obbliga con il presente atto, ad eseguire le attività di cui sopra secondo le modalità esecutive che gli verranno indicate dalla Direzione dei Lavori e sotto l’osservanza delle norme di cui al presente atto ed alla lettera di invito a partecipare alla gara e di quanto previsto dalla normativa vigente, nonché dei Regolamenti e delle vigenti leggi per la esecuzione dei lavori. Essa è inoltre direttamente responsabile e deve rispondere in prima persona tanto verso l’Ente e l’Autorità Giudiziaria, quanto verso gli operai o chiunque altro, dei danni a persone ed alle cose - qualunque sia la causa, rimanendo inteso che in caso di infortunio deve provvedere al risarcimento completo dei danni e ciò senza diritto a compenso e sollevando di ogni onere l’Amministrazione ed il personale preposto alla Direzione dei Lavori e sorveglianza del servizio. L’Impresa è inoltre tenuta ad osservare e far osservare ai suoi operai e dipendenti le disposizioni di ordine tecniche, che fossero comunicate, anche verbalmente, dalla D.L. e dall’Ufficio Tecnico del Consorzio.
ART.2 –  I prezzi applicati ai mezzi meccanici, oltre IVA, da utilizzare per lo svolgimento delle attività di cui all’oggetto del presente atto, sono quelli risultanti dalla stima effettuata dal Consorzio, allegata e  trasmessa in sede di Gara, depurati del ribasso offerto dalla Impresa pari al sette per cento (-----) e di seguito elencati:

	     Mezzo meccanico
	Dotazione n.
	Portata pieno carico / peso espresso in ql
	€/ora

	Escavatore cingolato con benna e con trincia forestale min 120 cm
	1
	220 ql
	---

	Escavatore cingolato con benna e con trincia forestale min 100 cm
	1
	130 ql
	---

	Escavatore cingolato con benna e con trincia forestale min 100 cm
	1
	60 ql
	--

	Autocarro
	1
	400 ql
	---


I sopra elencati prezzi e tutte le condizioni previste dal presente e dalla lettera di Invito, sono fissi ed invariabili per qualsiasi ragione, anche se imprevista e si intendono accettati dalla Ditta in base ai calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, in qualsiasi condizione di lavoro ( lavori in alveo, in terreni acclivi, ecc..)

Nei prezzi unitari sono intese sempre comprese e compensate tutte le spese principali ed accessorie, comprese altresì le spese generali e l’utile di impresa, ogni consumo, l’operatore ed ogni magistero per eseguire il servizio ed i lavori a perfetta regola d’arte e ciò anche quando non ne sia fatta dichiarazione esplicita nei rispettivi articoli in elenco.

Eventuali prestazioni che prevedano altre attrezzature di lavoro rispetto a quelle sopra elencate, che si rendessero comunque necessarie durante l’esecuzione dei lavori, verranno concordate tra le parti, facendo sempre riferimento all’Elenco Prezzi Regionale, approvato con D.G.R. vigente al momento dell’intervento.  Le stesse saranno remunerate con l’applicazione del ribasso d’asta minimo pari al ------------, fatto salva la verifica di convenienza da parte del Consorzio che potrà richiedere anche la formulazione di una offerta dedicata con un ribasso maggiore.

Qualora si rendesse necessario, per l’esecuzione a regola d’arte del lavoro, l’impiego di manodopera, laddove non vi sia inoltre disponibilità di manodopera consortile - che resta comunque la scelta preferenziale - previa comunicazione ed autorizzazione della D.L., potrà essere impiegata ulteriore manodopera che sarà remunerata sempre con riferimento al costo orario dei singoli operai (specializzato, qualificato e comune) desunto dal rilevamento bimestrale del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna.

I prezzi di cui all’Elenco Prezzi, in base ai quali saranno pagati i lavori e le somministrazioni, sono fissi ed invariabili per qualsiasi ragione, anche se imprevista e si intendono accettati dalla Ditta in base ai calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio. Con i prezzi stessi si intende compensata, salvo diversa indicazione del prezzo stesso, ogni spesa per opera principale o provvisionale, per ponti di servizio, per puntellature di ogni genere, ogni fornitura, ogni onere sui materiali, ogni consumo, l’intera mano d’opera, l’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, le varie assicurazioni sociali, con particolare riferimento a quanto disposto dal D.Lgs n.81 del 2008, ogni trasporto, lavorazione, magistero per dare completamente ultimati, in ogni loro parte, i lavori del presente atto. I prezzi si intendono inoltre comprensivi delle spese generali ed utili dell’appaltatore. 
Si precisa inoltre che il punto 7) della lettera di Invito  prevede una soglia massima di affidamento pari a € --------------------- (max € 40.000,00), oltre oneri di legge complessivi per tutte le prestazioni svolte nell’intero periodo e non prevede una soglia minima di affidamento, senza che l’Impresa possa rivendicare alcuna pretesa.
ART.3 – I lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei fossi demaniali ricadenti nel Comprensorio, più significativi da eseguire, sono sommariamente elencati:
· Scavo, espurgo e risagomatura dei corsi d’acqua;

· Opera di difesa spondale, quali massi a scogliera e gabbionate, palizzate, ecc..

· Trinciatura della vegetazione e taglio di piante;

L’indicazione puntuale degli interventi sarà comunicata di volta in volta, previo sopralluogo in loco, dalla D.L. del Consorzio e/o dall’Ufficio Tecnico che a suo insindacabile giudizio stabilirà la tipologia del lavoro da eseguirsi, che dovrà essere espletato con personale e mezzi meccanici messi a disposizione dall’Impresa, in numero e tipologia come da richiesta dalla D.L. 
Non possono essere utilizzati mezzi e/o attrezzature diverse da quelle richieste dalla D.L.,  senza previa autorizzazione delle stessa D.L. , in caso di uso non autorizzato la prestazione non sarà contabilizzata. 

L’Impresa dovrà eseguire  tutte le operazioni affidate con la necessaria organizzazione, sotto la direzione, il controllo e la sorveglianza dei preposti di cantiere (Direttore dei Lavori, Assistenti, ecc..) del Consorzio e secondo quanto prescritto dal presente atto e dalla lettera di Invito di gara.

L’Impresa risponde inoltre del proprio personale che dovrà essere di gradimento del Consorzio, che ha diritto di ottenerne l’allontanamento nel caso di incapacità o di indisciplinatezza, senza rivalsa alcuna dalla ditta appaltante.
Tutti i mezzi da impiegare dovranno essere di recente produzione, essere in    

perfetta efficienza e conformi alla normativa vigente ed alla direttiva macchine ed accettati dal Consorzio e/o dalla D.L., che a suo insindacabile giudizio può chiederne la sostituzione. L’impiego, il numero e le modalità operative di impiego dei mezzi, da ritenersi ad insindacabile discrezionalità del Consorzio, sono stabiliti dalla D.L. per ogni singolo intervento, sarà di norma pari a circa 40 ore settimanali ripartite in linea di massima secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00 ed il sabato dalle 8,00 alle 13,00. L’inizio e la fine della giornata di lavoro, le sospensioni ed i fermi lavoro, andranno comunicate da parte dell’operatore dell’Impresa alla D.L. per mezzo di sms o posta elettronica.
Per particolari esigenze e/o urgenze di cantiere, in accordo con la D.L., è consentita la variazione del suddetto orario di lavoro, sia nei giorni feriali che festivi.

ART.4 – Nello svolgimento del Servizio l’Impresa dovrà attenersi alle seguenti condizioni:

1. Il costo orario, per singola attrezzatura di lavoro, si intende compreso di: trasporto da e per il cantiere, operatore, licenze, assicurazioni ed ogni altro onere per garantire la funzionalità dei mezzi. Solo in caso di interventi puntuali che prevedono una durata di intervento inferiore alle 6 ore giornaliere potrà essere riconosciuto l’onere di trasporto;
2. La gestione del combustibile nell’ambito dei cantieri rimane a carico della Ditta che dovrà effettuare i rifornimenti nel rispetto della normativa vigente, si precisa inoltre che il rifornimento,  l’ingrassaggio e le operazioni di controllo dei livelli della macchina dovranno essere eseguiti al di fuori dell’effettivo orario giornaliero di lavoro;
3. Verranno conteggiate le sole ore di effettiva operatività, con esclusioni di qualsivoglia fermo macchina;

4. Nei casi in cui l’attività sarà sospesa per pioggia varrà il principio della remunerazione delle ore effettivamente lavorate dal mezzo;

5. Posto che la remunerazione del mezzo avviene quando questo è operativo nella sua piena efficienza, in caso di guasto in cantiere dei mezzi noleggiati la ditta dovrà provvedere con sollecitudine alla riparazione dell’inconveniente, è stabilito a priori che l’interruzione non potrà superare le 12 ore. Dal momento del riscontro del fermo macchina non sarà riconosciuto alcun compenso.

6. Le attrezzature dovranno essere operative in cantiere entro 24 ore per   i casi di urgenza ed entro 72 ore in caso ordinario dalla chiamata della D.L. o dell’Ufficio Tecnico consortile. In caso di eventi eccezionali, imprevisti e imprevedibili in fase di pianificazione, quali calamità naturali, alluvioni, smottamenti, rotture arginali, ecc.., l’Impresa dovrà assicurare la propria disponibilità, anche fuori dell’orario di lavoro e nei giorni festivi, per l’esecuzione di lavori straordinari e di pronto intervento per il ripristino delle condizioni di sicurezza, in questo caso  potrà essere richiesta una disponibilità dei mezzi in cantiere entro 3 ore dalla chiamata da parte della D.L. . Le attività straordinarie suddette saranno remunerate secondo legge.
7. Con preavviso dato almeno il giorno precedente, la D.L. potrà in ogni caso sospendere i lavori ed ordinare il fermo della macchina, senza che la ditta possa accampare alcun rimborso;

8. Qualora per esigenze operative e logistiche, su disposizione della D.L., sia necessario un fermo macchina prolungato, questo verrà remunerato solo a decorrere dal 5° giorno con una tariffa giornaliera pari al costo di noleggio di una singola ora di lavoro;

ART.5 – Rientrano negli obblighi tutte le prestazioni e gli oneri in genere occorrenti per effettuare a perfetta regola d’arte il servizio, fra l’altro quindi, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, la Ditta deve:
· Adottare nei lavori affidati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici o privati, in conformità alla normativa vigente sia in termini di esecuzione dei lavori che di infortuni, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;

· Garantire la presenza in cantiere di proprio personale con idonea qualifica regolarmente assunto ed in regola con gli adempimenti contributivi, assicurativi ed antinfortunistici;

· Provvedere che i mezzi impiegati siano idonei e conformi alla normativa vigente prevista per le attività in oggetto;

· Garantire copertura assicurativa secondo la normativa vigente sia per i mezzi che per i dipendenti, che tenga indenne il Consorzio da tutti i rischi comunque connessi all’esecuzione dei lavori;

· Assumere la piena responsabilità sia civile che penale, nel caso di ogni tipo di infortunio e di danneggiamenti a terzi che dovessero verificarsi, restandone sollevato il Consorzio compreso il personale preposto alla Direzione dei Lavori e sorveglianza del Servizio;

· Deve redigere, laddove ve ne sia prescrizione di legge, il Piano operativo della sicurezza sul singolo cantiere oggetto della prestazione;

· Essere in grado di sopperire alla fornitura di ulteriori macchine e/o attrezzature necessarie, su richiesta dalla D.L.;

· Ottemperare a quanto previsto dalle normative in vigore antimafia ed anticorruzione;

· Produrre su richiesta dell’Amministrazione il curriculum vitae degli operatori impiegati in cantiere;

ART 6 - Le prestazioni verranno pagate solo a seguito di contabilizzazione dei lavori redatta dalla D.L., in contradditorio tra le parti, avente di norma, cadenza mensile. I pagamenti saranno effettuati su presentazione di regolare fattura, corredata dei rapportini giornalieri e/o settimanali per ogni singola prestazione redatti dalla D.L. e controfirmate dall’operatore della Ditta.

Nei rapportini sarà riportato dettagliatamente l’elenco dei mezzi impiegati e  delle ore effettivamente lavorate ed un breve resoconto delle attività svolte.

ART.7  - A garanzia degli obblighi assunti dall’Impresa, prima della stipula del presente contratto, è richiesto un deposito cauzionale definitivo di  importo pari a ---------------------------------- calcolato in percentuale, secondo il Codice, sull’importo massimo di affidamento indicato nell’art.2 del presente atto. La garanzia versata è da intendersi quale garanzia del buon svolgimento del servizio ed a copertura degli eventuali oneri conseguenti al mancato od inesatto adempimento di quanto previsto dal presente atto, dalla lettera di Invito e dal Capitolato. L’amministrazione ha facoltà di disporre delle somme sia per risarcimento dei danni che per il recupero delle maggiori spese sostenute, in caso di inadempienza.

La Ditta ha l’obbligo di reintegrare il deposito cauzionale nella misura in cui l’Amministrazione abbia dovuto avvalersene. 

Il Consorzio consente che il deposito cauzionale avvenga tramite deposito presso l’Ente di contanti e/o assegno bancario. 

ART.8 Il Contratto avrà una durata di mesi 6 (sei) con scadenza ----------------;
ART. 9 – All’Impresa nel caso in cui non siano rispettati i termini di inizio delle singole attività, secondo quanto previsto dal precedente Art.4, sarà applicata una penalità di € 100,00 giornaliere.

Se la penalità supera il 10 % dell’intera prestazione è prevista la rescissione del contratto. In caso di mancato intervento o lavori non eseguiti a regola d’arte il Consorzio si rivolgerà al secondo migliore offerente addebitando gli oneri aggiuntivi all’Impresa inadempiente.

ART 10 - In caso di segnalazioni scritte da parte della Direzione dei Lavori per ripetuti ritardi nell’orario di lavoro, continui disservizi, imperizia, inefficienza dei mezzi, negligenza, comunque riconducibile all’ Impresa si darà luogo all’immediata rescissione del contratto ed il deposito cauzionale sarà incamerato dal Consorzio.
ART 11 – Quanto previsto dai precedenti artt.9 e 10 non troverà applicazione quando, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, si abbiano a verificare:
· Eventi di carattere eccezionale: calamità naturali, impossibilità di raggiungere le località di intervento per interruzione dei collegamenti;

· Richiesta risoluzione da parte della Ditta che non può più garantire la regolarità del servizio per gravi e motivate cause.

ART 12 – Tutte le spese del presente atto sono a carico esclusivo dell’Impresa.
ART 13 – Per qualsiasi controversia non risolvibile in via amichevole che dovesse insorgere tra Committente e Contraente in relazione al presente contratto ed ai documenti allegati, alla sua validità esecuzione, interpretazione e risoluzione, le Parti eleggono quale Foro competente quello di Viterbo.

Letto, confermato e sottoscritto.
Acquapendente, lì ----------------------
